## Slide 1
智慧食堂菜单推荐系统
项目阶段总结与试点建议
让历史经营数据变成可解释、可调整的菜单建议
阶段结论
已具备
现场试点基础
✓ 可按日期、餐次、天气和假期生成建议
✓ 推荐理由、备餐量和搭配提示可查看
✓ 数据可在本地更新，过程可追溯
汇报日期：2026 年 8 月
Notes: [Sources]
- 项目 README.md 与 smart_canteen_web/README.md（当前功能说明，访问于 2026-08-25）

## Slide 2
02
先说结论：系统能用，但仍需要小范围试点校准
当前更适合作为经营人员的辅助工具，而不是完全替代人工排菜单。
已经完成
本地网页、菜单推荐、销量建议、推荐理由、数据更新和结果保存已形成闭环。
当前效果
每餐总量判断较稳定；推荐菜与真实菜单约有六成重合；硬性搭配冲突为 0。
主要短板
单道菜备餐量仍不够准；假期容易多推荐；高频菜重复较多；极端低客流日期仍会高估。
建议下一步
选定 1—2 个食堂进行 4—8 周试点：系统给建议，经营人员确认；同步记录真实备餐、售罄和剩余，再用真实成本修正策略。
智慧食堂菜单推荐系统 · 阶段汇报
2
Notes: [Sources]
- 项目阶段报告（本次汇报整理，2026-08-25）
- A/湖畔与 F/基础园锁定回测结果文件（项目内部）

## Slide 3
03
目前已经交付了哪些能力
两套历史数据独立管理，共用一套网页操作方式。
A／湖畔数据
9.2 万条销售记录
2025-07-21 至 2026-06-10
F／基础园数据
11.9 万条销售记录
2025-01-01 至 2026-06-10
本地网页
菜单推荐、低频潜力菜、搭配检查、CSV 保存、数据追加更新。
数据更新页面：上传销售、天气和校历文件，预览确认后再写入。
智慧食堂菜单推荐系统 · 阶段汇报
3
Notes: [Sources]
- smart_canteen_web/README.md（网页与数据更新功能，访问于 2026-08-25）
- data/a_hupan/sales.csv 与 data/f_jichuyuan/sales.csv（数据规模统计，访问于 2026-08-25）

## Slide 4
04
一次菜单推荐是怎样完成的
把复杂计算隐藏在后台，用户只需要选择条件、查看建议、做最终确认。
1
选择条件
食堂、日期、餐次、天气、假期
→
2
读取历史
只使用目标日期之前的销售记录
→
3
生成建议
高频主菜单 + 低频潜力菜
→
4
人工选择
放入选择区，刷新后不消失
→
5
检查并保存
核对数量、搭配和备餐总量
关键原则：系统给出建议和风险提示，最终菜单仍由食堂经营人员决定。
智慧食堂菜单推荐系统 · 阶段汇报
4
Notes: [Sources]
- smart_canteen_web/README.md（操作流程，访问于 2026-08-25）

## Slide 5
05
当前推荐页面已经支持“看、选、查、存”
高频菜与低频潜力菜分栏展示，用户可以反复刷新潜力菜，但已选择菜品会保留。
可筛选
按菜品类别和预计销量区间查看，减少一次显示过多菜品。
可保留
选中的菜进入选择区，刷新候选结果时不会消失。
可复核
确认前重新检查整份菜单的总菜数、备餐量、食材和做法搭配，并保存结果。
智慧食堂菜单推荐系统 · 阶段汇报
5
Notes: [Sources]
- smart_canteen_web 当前页面截图（本地运行，2026-08-25）

## Slide 6
06
系统怎样得出菜单和备餐量
先估计这一餐大约需要多少，再判断推荐哪些菜，最后把总量分配到每道菜。
① 估计整餐需求
参考最近销售、全部历史、星期、近期变化、假期和天气。多种下降因素设有上下限，避免重复压低。
→
② 选择合适菜品
综合历史出现频率、销售表现、稳定性和最近是否重复，再检查食材、做法与相似菜冲突。
→
③ 分配备餐量
把整餐需求分配给入选菜品，并保证各菜预测量之和与整餐预测量一致；低于最小制作量时给出提醒。
不是“模型直接拍菜单”，而是一套能查看原因、能调整规则、能回看结果的经营辅助流程。
智慧食堂菜单推荐系统 · 阶段汇报
6
Notes: [Sources]
- archive/expanding_window_v1_trial27_20260716 与当前高频策略配置（项目内部）
- smart_canteen_web/backend/app/services（当前推荐流程，访问于 2026-08-25）

## Slide 7
07
双通道推荐：既保证日常供应，也增加菜单变化
高频菜负责稳定，低频潜力菜负责补充选择，两者分开生成、统一检查。
高频主菜单
• 延续原有稳定策略
• 以历史常见、近期活跃菜为主
• 给出预计销量和推荐理由
• 适合形成日常菜单主体
低频高销量潜力菜
• 单独策略文件，不改动高频模型
• 可按类别和数量刷新
• 半随机展示，减少每次固定
• 被多次选中后逐步降低权重
+
选择区统一检查：菜品数量 · 总备餐量 · 搭配冲突 · 是否需要重新分配
智慧食堂菜单推荐系统 · 阶段汇报
7
Notes: [Sources]
- smart_canteen_web/README.md（双通道推荐与选择区逻辑，访问于 2026-08-25）

## Slide 8
08
天气、假期与菜单搭配怎样起作用
目标日期的天气和日历信息可以直接输入；它们主要修正需求规模和菜单数量。
日期与天气修正
普通工作日、周末、调休、寒暑假和法定节假日分别处理；温度、降水、湿度和风速作为补充。多个因素同时出现时设置上下限，避免销量被连续压低。
假期菜单数量
不只降低每道菜的预计销量，也同步下调建议菜品数量；一部分参考历史同类日期，一部分参考整餐需求，避免假期仍推荐过多菜。
必须满足的规则
不重复菜名；明确相似菜不同时出现；高把握的同核心食材冲突不同时出现；不超过目标菜单容量。
优先提醒、必要时放宽
相同做法、相同口味、同食材大类、中等把握的相似判断和近期重复，先扣分或提示；菜单不足时按固定顺序放宽。
智慧食堂菜单推荐系统 · 阶段汇报
8
Notes: [Sources]
- 当前策略配置与 smart_canteen_web/README.md（天气、日历及约束逻辑，访问于 2026-08-25）

## Slide 9
09
当前测试结果：整餐总量较稳，单菜预测仍需提升
两个食堂组的评价时间不同，因此更适合分别看表现，不宜直接比较净收益绝对金额。
A／湖畔
13.70%
整餐总量 MAPE
越低越好
50.65%
命中菜单菜 MAPE
越低越好
69.11
净收益代理
万元 · 非增量利润
测试期：2026-04-01 至 2026-06-10 | 菜品命中率 60.43% | 硬约束违规 0
F／基础园
10.21%
整餐总量 MAPE
越低越好
56.88%
命中菜单菜 MAPE
越低越好
152.11
净收益代理
万元 · 非增量利润
测试期：2026-01-01 至 2026-06-10 | 菜品命中率 62.42% | 硬约束违规 0
如何理解三项重点指标
整餐总量 MAPE：判断一餐总体备多少，当前约 10%—14% 的平均相对误差。
单菜 MAPE：判断命中菜各备多少，当前约 51%—57%，仍是主要短板。
净收益代理：推荐菜历史实际销售额减去一半过度预测额，仅用于内部比较，不代表利润增加。
智慧食堂菜单推荐系统 · 阶段汇报
9
Notes: [Sources]
- trial18_train_validation_test_summary.csv（A/湖畔锁定测试结果）
- runs/f_to_jichuyuan_test/f_to_jichuyuan_test_metrics.json（F/基础园测试结果）

## Slide 10
10
当前方案的优势
这些能力已经具备稳定的工程基础，可直接进入试点验证。
数据不离开本地
前后端和 CSV 数据均可在本地运行，便于甲方掌控数据。
推荐原因可查看
每道菜都能说明参考了哪些历史、日期和天气信息。
规则可人工调整
菜品类别、相似菜、数量和搭配要求都能按业务修订。
过程可追溯
每次推荐、确认和数据更新均保存文件，便于复盘。
两类菜兼顾
高频菜保障稳定，低频潜力菜增加选择和变化。
跨平台部署
前端 Vue、后端 Python，可在 macOS、Windows 和 Linux 使用。
智慧食堂菜单推荐系统 · 阶段汇报
10
Notes: [Sources]
- smart_canteen_web/README.md 与当前项目目录结构（访问于 2026-08-25）

## Slide 11
11
目前仍存在的不足
这些问题不会阻止试点，但会影响自动推荐的可信度，需要在真实运行中继续校准。
1
单道菜备餐量不够准
命中菜单菜预测误差仍约 51%—57%，低频菜、销量突变菜更难判断。
2
假期仍可能推荐偏多
与真实菜单相比，A/湖畔假期平均多约 5 道，F/基础园多约 11 道。
3
高频菜单重复较高
F/基础园相邻同餐次菜单重复率约 91.7%，稳定但变化不足。
4
极端低客流日容易高估
寒假叠加法定节假日、真实销量接近零时，历史规律会失效。
5
冷启动和新菜信息不足
新食堂、新菜、长期未供应菜缺少可靠历史，推荐依赖人工确认。
6
经营收益还不是实际利润
目前用 0.5 作为浪费成本比例，缺少真实成本、剩余和售罄数据。
智慧食堂菜单推荐系统 · 阶段汇报
11
Notes: [Sources]
- A/湖畔与 F/基础园测试分段结果、重复率与假期菜单数量诊断（项目内部）
- 项目阶段报告第九章（局限性说明）

## Slide 12
下一阶段建议：用真实运营数据把系统从“能推荐”变成“更可信”
第 1—2 周
准备试点
确认试点食堂、菜单容量、成本口径和人工审核人。
第 3—6 周
现场运行
每天保存系统建议、人工最终菜单、实际销量、售罄与剩余。
第 7—8 周
复盘调整
重点修正假期菜数、单菜备餐量、重复率和低频菜推荐。
需要甲方确认的三件事
① 试点食堂和周期 ② 菜品真实成本、剩余与售罄记录方式 ③ 哪些菜单规则必须硬性执行
目标不是一次性追求“全自动”，而是通过可控试点，让建议逐步贴近实际经营。
谢谢
Notes: [Sources]
- 项目阶段报告第十章（下一阶段建议，2026-08-25）